ROADMAP STRATÉGIQUE

Plateforme digitale, IA & automatisation

HELP CONFORT

Saint-Omer  •  Dunkerque

SARL Dépan'Audo • SARL Dépan'DK Dirigeant : Florian D'Haillecourt

Document de cadrage v1.0 — 9 mai 2026

Préparé pour pilotage interne et arbitrages budgétaires

# Sommaire

# 1. Synthèse exécutive

Vision en une phrase Transformer HELP CONFORT en référence digitale du dépannage et de la rénovation sur le littoral Nord — Pas-de-Calais, en s'appuyant sur une plateforme unique, multi-agences, pilotée par l'IA, qui automatise l'acquisition, la qualification, l'intervention et la fidélisation.

Le projet décrit dans le brief n'est pas un site internet : c'est l'écosystème digital complet de l'entreprise. Il dépasse largement le périmètre d'un site vitrine et se rapproche d'un produit SaaS métier intégrant CRM, IA conversationnelle, qualification automatique des demandes, paiement en ligne, dispatch multi-agences, automatisation marketing et reporting de direction.

Ce document propose un découpage en phases livrables, séquencées pour générer du chiffre d'affaires le plus tôt possible (quick wins SEO + réseaux sociaux + tunnel d'urgence), puis pour bâtir progressivement la plateforme cible (Next.js, Supabase, IA OpenAI/Claude, Stripe, Make/n8n).

Le séquencement proposé permet de financer les phases lourdes par les premiers gains commerciaux des phases légères — c'est le principe d'auto-financement progressif.

## 1.1 Objectifs business prioritaires

- Augmenter le volume de demandes d'intervention via le site (objectif +60 % à 12 mois).

- Réduire le temps de qualification d'une demande (objectif < 2 min, qualification IA + dispatch automatique).

- Augmenter la part des contrats d'entretien (objectif +40 % via tunnel dédié et relance automatisée).

- Dominer le SEO local sur Saint-Omer, Dunkerque et 25 communes alentours.

- Réduire la charge administrative des agences (objectif –30 % de temps standard / mail / devis).

- Centraliser tous les outils marketing (réseaux sociaux, Google Ads, Google Business) dans un backoffice unique.

## 1.2 Indicateurs de succès (KPI)

| Indicateur | Aujourd'hui (estimé) | Cible 12 mois | Cible 24 mois |
| --- | --- | --- | --- |
| Demandes d'intervention / mois via site | À mesurer | +60 % | +150 % |
| Taux de conversion visiteur → demande | 1–2 % | 4–6 % | 7–9 % |
| Position moyenne Google « plombier Saint-Omer » | À mesurer | Top 3 | 1ʳᵉ |
| Avis Google moyens / mois | À mesurer | +20 / mois | +40 / mois |
| Part de demandes qualifiées par IA | 0 % | 70 % | 90 % |
| Temps moyen de réponse au client | À mesurer | < 15 min | < 5 min |
| Contrats d'entretien actifs | Base | +40 % | +100 % |

# 2. État des lieux

## 2.1 Existant technique

Le site actuel est un site statique multi-pages en HTML / CSS / JavaScript pur, hébergé dans le dossier SITE INTERNET. Il comporte déjà 14 pages dont une page d'accueil très travaillée, des pages métiers (plombier, électricien, serrurier, chauffagiste), des pages géographiques (Saint-Omer, Dunkerque), des pages transverses (à propos, contact, mentions légales, contrats d'entretien, réalisations, actualités), un CMS léger (Decap CMS) déjà câblé et un sitemap.

Forces actuelles :

- Identité visuelle déjà aboutie (charte HELP CONFORT respectée, design moderne).

- Section preuve sociale (Google + Facebook) déjà intégrée en page d'accueil.

- Bonne base SEO on-page (titres, structures Hn).

- CMS Decap câblé pour les actualités et réalisations.

Limites actuelles :

- Pas de backend, donc pas de logique métier (formulaires, dispatch, IA, paiement, espace client).

- Pas d'authentification, pas de base de données.

- Aucune intégration multi-agences (pas de routage par code postal).

- Pas d'automatisation (mails, CRM, relances, réseaux sociaux).

- Aucun tracking analytique avancé (GA4, GTM, Search Console à connecter).

- Aucune connexion publicitaire (Google Ads, Meta Ads).

## 2.2 Présence digitale existante

- Page Facebook : facebook.com/depanaudo (active, déjà liée au site).

- Avis Google Saint-Omer (déjà lié au site).

- À confirmer/créer : Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, Google Business Profile Dunkerque.

# 3. Architecture technique cible

L'architecture proposée est une architecture moderne « Jamstack augmentée » : front-end performant et SEO-friendly (Next.js), backend serverless (Supabase + edge functions), automatisation no-code/low-code (Make / n8n), IA conversationnelle et générative (OpenAI + Claude), paiement (Stripe), médias (Cloudinary).

## 3.1 Schéma fonctionnel

| Couche | Technologies | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Front-end public | Next.js 14, React, Tailwind CSS, Framer Motion | Site, pages métiers/villes, espace client, espace pro |
| Backoffice / dashboard | Next.js (app router), shadcn/ui | CRM, planning, médias, analytics, IA |
| Backend / DB | Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + RLS) | Données clients, interventions, devis, agences, médias |
| IA conversationnelle | OpenAI GPT-4o + Claude Sonnet (fallback) | Chat IA, qualification, génération mails/devis, vision photos |
| Automatisation | Make + n8n (selon complexité) | Workflows mails, dispatch, relances, publication réseaux |
| Paiement | Stripe (+ Apple Pay / Google Pay) | Acomptes, contrats entretien, prestations standardisées |
| Médias | Cloudinary | Optimisation photos/vidéos, transformations, CDN |
| Auth | Supabase Auth (ou Clerk si SSO entreprise) | Espace client, espace pro, équipes internes |
| Hébergement front | Vercel | Déploiement continu Git, edge functions, CDN mondial |
| Analytics & tracking | GA4, GTM, Search Console, Microsoft Clarity | Mesure trafic, conversions, comportement |
| Pub | Google Ads, Meta Ads, Google Business API | Acquisition payante, posts GMB |

## 3.2 Modèle de données simplifié

- Agences (id, nom, code postal, zones desservies, contacts, horaires, équipes).

- Zones (code postal → agence, exceptions, communes principales).

- Utilisateurs (clients particuliers, professionnels, techniciens, admin).

- Demandes d'intervention (client, agence, métier, urgence, statut, médias, IA score).

- Devis (intervention, lignes, montants, statut, signature).

- Contrats d'entretien (client, équipement, fréquence, prochaine échéance, paiement).

- Sinistres assurances (client, assureur, dossier, documents, suivi).

- Médias (intervention, type, métadonnées EXIF, IA tags, avant/après).

- Publications (contenu, plateformes ciblées, statut, performance).

- Fournisseurs (métier, logo, catalogues, liens, fiches produits).

## 3.3 Multi-agences : principe d'attribution automatique

Le client ne choisit pas son agence. Le site capte le code postal (formulaire, géolocalisation navigateur ou IP) et applique une table de routage Zones → Agence. Les exceptions (gros comptes, accords inter-agences) sont gérées par règles surchargeables dans le backoffice. Toute la chaîne (mail, CRM, planning, notifications, relances, campagnes) est ensuite contextualisée par agence.

Bénéfice clé Cette logique permet d'ajouter une nouvelle agence (3ᵉ, 4ᵉ, franchise) sans refonte : il suffit d'ajouter une ligne en base et de définir ses zones. La marque reste unique côté client.

# 4. Découpage en phases

Le projet est découpé en 9 phases livrables et autonomes. Chaque phase apporte de la valeur métier mesurable, sans dépendre de la suivante. Les phases peuvent être réordonnées selon les priorités business, mais l'enchaînement proposé maximise le retour sur investissement.

| # | Phase | Durée estimée | Ordre de grandeur |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Cadrage & roadmap (présent document) | Fait | — |
| 1 | Quick wins sur le site actuel | 1 à 2 semaines | 1 à 3 k€ |
| 2 | Fondations Next.js + Supabase + tracking | 4 à 6 semaines | 8 à 15 k€ |
| 3 | Multi-agences + dispatch automatique | 3 à 4 semaines | 5 à 10 k€ |
| 4 | Chat IA métier + qualification intelligente | 4 à 6 semaines | 10 à 18 k€ |
| 5 | Espace client particulier + paiement Stripe | 5 à 7 semaines | 12 à 20 k€ |
| 6 | Espace pro + sinistres assurances | 5 à 7 semaines | 12 à 20 k€ |
| 7 | Hub réseaux sociaux + Google Ads piloté IA | 4 à 6 semaines | 10 à 18 k€ |
| 8 | CRM complet + dashboard direction | 6 à 8 semaines | 15 à 25 k€ |
| 9 | Application mobile technicien & client | 8 à 12 semaines | 25 à 45 k€ |

Les ordres de grandeur sont indicatifs et dépendent du choix de prestataires (freelance, agence, équipe interne). Ils n'incluent pas les coûts récurrents (hébergement, API, abonnements) détaillés au chapitre 6.

## Phase 1 — Quick wins sur le site actuel

### Objectif

Capter immédiatement plus de leads et de visibilité avec le site existant, sans changer de stack technique. Préparer l'arrivée des phases suivantes (analytics, tracking, structures SEO).

### Livrables

- Connexion complète des réseaux sociaux (Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, Google Business) en header + footer sur les 14 pages.

- Bouton « Urgence » flottant mobile, présent sur toutes les pages, avec horaires dynamiques (jour/nuit, ouvert/fermé).

- Bandeau « Labels & certifications » premium : Éco Artisan, Professionnel du Gaz, Handibat, Silverbat — page d'accueil + pages métiers concernées + page À propos.

- Schema.org LocalBusiness + Plumber + Electrician + AggregateRating sur toutes les pages (boost SEO local + rich snippets Google).

- Sitemap.xml et robots.txt nettoyés, soumission Google Search Console.

- Création des pages villes manquantes : Longuenesse, Arques, Gravelines, Bergues, Saint-Martin-lez-Tatinghem (modèle réplicable).

- Connexion Google Analytics 4 + Google Tag Manager + Microsoft Clarity (heatmaps gratuites).

- Optimisation des images (WebP, lazy loading) pour passer le seuil Core Web Vitals.

### Pré-requis Florian

- URLs des comptes sociaux existants (ou validation pour création).

- Adresse + téléphone + horaires précis de l'agence Dunkerque.

- Liste des labels avec n° d'agrément (pour mention conforme).

- Accès Google Business Profile (admin).

### Délai recommandé

1 à 2 semaines une fois les URLs reçues.

## Phase 2 — Fondations Next.js + Supabase + tracking

### Objectif

Migrer le site vers une stack moderne, performante et extensible, qui servira de socle à toutes les phases suivantes. Garder strictement le design actuel (zéro régression visuelle), mais gagner en performance, SEO et capacité d'évolution.

### Livrables

- Migration Next.js 14 (app router), Tailwind CSS, Framer Motion.

- Mise en place Supabase (base de données + auth + storage).

- Hébergement Vercel + déploiement continu via Git.

- Schémas SEO étendus, sitemap dynamique, balises Open Graph + Twitter Cards.

- Conformité RGPD : bandeau cookies, registre, mentions, politique.

- Page « Nos labels & certifications » dédiée et indexable.

- Tracking conversions : appels téléphoniques (call tracking), formulaires, urgences, devis.

- Préparation des « slots » pour le chat IA et les modules suivants.

### Délai recommandé

4 à 6 semaines.

## Phase 3 — Multi-agences + dispatch automatique

### Objectif

Mettre en place la table de routage Zones → Agence et contextualiser tous les contenus, formulaires, mails et notifications selon l'agence concernée.

### Livrables

- Table Agences (Saint-Omer, Dunkerque, prêt pour franchises).

- Table Zones (codes postaux → agence, avec exceptions).

- Backoffice de gestion des zones (drag & drop, ajout / modification).

- Contextualisation automatique des pages (téléphone, mail, horaires).

- Routage formulaires + chat + urgences vers la bonne agence.

- Mails transactionnels par agence (templates dédiés).

- Préparation pour multi-marques / franchises ultérieures.

### Délai recommandé

3 à 4 semaines (peut chevaucher Phase 2).

## Phase 4 — Chat IA métier + qualification intelligente

### Objectif

Mettre en place un chat IA disponible 24/7, capable de qualifier une demande (métier, urgence, équipement, disponibilité), de répondre aux FAQ, d'analyser des photos, et d'escalader automatiquement vers la bonne agence quand la demande sort de son cadre.

### Livrables

- Widget de chat IA flottant (intégré dans le site, design HELP CONFORT).

- Modèle IA OpenAI GPT-4o + fallback Claude Sonnet (résilience).

- Base de connaissance métier (FAQ, équipements courants, marques, gestes simples).

- Vision IA : analyse de photos (panne plomberie, chaudière, serrure, vitre brisée…).

- Qualification automatique : métier, urgence (1 à 5), agence, prochain pas suggéré.

- Escalade automatique : envoi d'un mail à l'agence avec résumé conversation, photos, coordonnées, score d'urgence.

- Dashboard backoffice : conversations, qualité, taux d'escalade, satisfaction.

### Délai recommandé

4 à 6 semaines.

### Coûts récurrents IA

Estimation : 80 à 250 € / mois selon volume (modèle économique : ~0,5 à 2 cts par conversation qualifiée).

## Phase 5 — Espace client particulier + paiement Stripe

### Objectif

Donner aux clients un espace personnel pour suivre leurs interventions, signer leurs devis, payer leurs acomptes ou contrats d'entretien, et accéder à leur historique.

### Livrables

- Inscription / connexion sécurisée (email + magic link, optionnel SSO).

- Suivi des demandes (statut, technicien attribué, ETA).

- Signature électronique des devis (pas Docusign, intégré natif).

- Paiement Stripe : acomptes, contrats entretien, prestations standardisées (CB, Apple Pay, Google Pay, SEPA).

- Historique des interventions, factures téléchargeables.

- Notifications mail + SMS (intégration Twilio / Brevo).

- Workflow post-paiement : création dossier, attribution agence, mail confirmation, tâche planification (automatisé via Make / n8n).

### Délai recommandé

5 à 7 semaines.

### Coûts Stripe

1,4 % + 0,25 € par transaction CB européenne (standard). Pas d'abonnement.

## Phase 6 — Espace professionnel + sinistres assurances

### Objectif

Adresser les cibles B2B à fort potentiel (assurances, syndics, bailleurs, collectivités) avec un portail dédié, structuré, technique, qui facilite la collaboration et le suivi.

### Livrables

- Onboarding pro : création de compte avec validation manuelle (KYB).

- Multi-sites par client pro (chaque syndic gère ses immeubles, chaque bailleur ses logements).

- Module sinistre : dépôt dossier, upload documents, suivi expert, reporting assureur.

- Validation devis en ligne par référent.

- Accès documents (rapports, photos, factures, attestations).

- Tableau de bord pro : interventions en cours, en attente, terminées.

- API / export pour intégrations tierces (logiciels syndic notamment).

### Délai recommandé

5 à 7 semaines.

## Phase 7 — Hub réseaux sociaux + Google Ads piloté IA

### Objectif

Centraliser la production et la diffusion de contenu marketing. Une seule publication → diffusion automatique sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Google Business. Côté Google Ads, automatisation de la création et de l'optimisation des campagnes.

### Livrables — Réseaux sociaux

- Composeur de publication unique (texte + médias + métier).

- Adaptation automatique par plateforme (formats, hashtags, descriptions, durée vidéo).

- Publication directe + planification + brouillons.

- Suggestion IA : à partir d'une intervention récente (avant/après), génération automatique d'un post prêt à publier.

- Statistiques agrégées (impressions, engagement, clics, leads attribués).

- Création automatique des Google Posts (Google Business Profile).

### Livrables — Google Ads

- Campagnes pré-construites par métier × agence × intention (urgence, devis, contrat).

- Génération IA des annonces (titres, descriptions, sitelinks, callouts).

- A/B tests automatisés.

- Optimisation budget IA (analyse perf → réallocation).

- Suivi conversions complet (appel, formulaire, urgence, devis).

- Retargeting site + audiences similaires.

### Pré-requis API

- Vérification Meta Business Manager (Facebook + Instagram + WhatsApp).

- Inscription TikTok for Business.

- Vérification LinkedIn Page Admin.

- YouTube Channel + accès API.

- Google Ads MCC (My Client Center).

### Délai recommandé

4 à 6 semaines.

## Phase 8 — CRM complet + dashboard direction

### Objectif

Concentrer dans un seul backoffice toutes les opérations : clients, devis, contrats, interventions, planning, médias, marketing, IA — avec un dashboard direction pour piloter par les chiffres.

### Livrables — CRM

- Fiche client unifiée (historique, documents, devis, contrats, interventions, médias).

- Pipeline commercial (lead → qualifié → devis → signé → planifié → terminé → facturé).

- Planning techniciens (drag & drop, vues jour/semaine, contrainte géographique).

- Module IA technicien : compte-rendu vocal → texte → synthèse, médias auto-classés.

- Module IA admin : génération mails, devis, relances, classement documents.

### Livrables — Dashboard direction

- CA généré via le site (par agence, métier, source).

- Leads + conversions + ROI Google Ads.

- Statistiques SEO (positions, trafic, clics).

- Performance techniciens (interventions, satisfaction, délais).

- Alertes intelligentes (chute trafic, baisse conversion, agence en surcharge).

### Délai recommandé

6 à 8 semaines.

## Phase 9 — Application mobile technicien & client

### Objectif

Donner aux techniciens un outil mobile dédié (planning, fiches intervention, médias, signature), et aux clients une app pour suivre leurs interventions et accéder à leur espace en mobilité.

### Livrables

- App technicien (iOS + Android, React Native ou Expo) : planning, fiches, photos, vocal IA, signature, géoloc.

- App client (iOS + Android) : urgence en 1 tap, suivi temps réel, historique, paiement, contrats.

- Notifications push (urgence, technicien arrivé, devis prêt, paiement reçu).

- Mode hors-ligne pour les techniciens (synchronisation différée).

### Délai recommandé

8 à 12 semaines (dépend du niveau d'ambition fonctionnel).

# 5. Comptes et services à créer

Liste exhaustive des comptes externes à créer ou à activer pour rendre la plateforme opérationnelle. Plusieurs sont gratuits ou freemium ; les coûts récurrents sont détaillés au chapitre suivant.

## 5.1 Réseaux sociaux & présence

| Service | Statut à confirmer | Action |
| --- | --- | --- |
| Facebook Page | Existant (depanaudo) | Vérifier rôles admin, ajouter Florian + équipe marketing |
| Instagram Business | À créer / lier | Créer @helpconfort.saintomer + Dunkerque, lier à Meta Business |
| LinkedIn Page entreprise | À créer / vérifier | Page entreprise officielle (pas profil personnel) |
| TikTok for Business | À créer | Compte business + vérification (vidéos avant/après marchent très bien) |
| YouTube Brand Account | À créer | Chaîne dédiée (vidéos métier, témoignages, immersion) |
| Google Business Profile St-Omer | Existant | Vérifier propriété, mettre à jour photos, horaires, services |
| Google Business Profile Dunkerque | À créer ou réclamer | Création + vérification postale |
| Meta Business Manager | À créer | Centralise Facebook + Instagram + Ads + WhatsApp Business |

## 5.2 Outils techniques

| Service | Usage | Plan recommandé |
| --- | --- | --- |
| Vercel | Hébergement Next.js | Pro (~ 20 $/mois pour démarrer) |
| Supabase | Base + auth + storage | Pro (~ 25 $/mois pour démarrer) |
| Cloudinary | Médias (photos, vidéos) | Free puis Plus (~ 89 $/mois selon volume) |
| Stripe | Paiement | Standard (sans frais fixes) |
| OpenAI | IA conversationnelle, vision | Pay-as-you-go (~ 50 à 200 $/mois) |
| Anthropic Claude | Fallback IA, génération longue | Pay-as-you-go (~ 30 à 100 $/mois) |
| Make | Automatisations | Core (~ 10 $/mois) puis Pro selon volume |
| n8n (auto-hébergé) | Workflows complexes | Coût serveur (~ 10 €/mois Hetzner) |
| Brevo (ex-Sendinblue) ou Postmark | Mails transactionnels | ~ 25 €/mois |
| Twilio | SMS | Pay-as-you-go (~ 0,07 € par SMS France) |
| Google Workspace | Mails pro saint-omer@/dunkerque@ | Existant à confirmer |

## 5.3 Marketing & analytics

| Service | Usage | Coût |
| --- | --- | --- |
| Google Analytics 4 | Mesure trafic | Gratuit |
| Google Tag Manager | Tracking conversions | Gratuit |
| Google Search Console | Suivi SEO Google | Gratuit |
| Google Ads | Acquisition payante Google | Budget pub à définir |
| Microsoft Clarity | Heatmaps + replays | Gratuit (illimité) |
| Meta Ads Manager | Acquisition Facebook / Instagram | Budget pub à définir |
| Hotjar (option) | Heatmaps avancées | ~ 32 €/mois si besoin |

# 6. Budgets indicatifs

## 6.1 Coûts récurrents (mensuels) — palier de croisière

| Poste | Estimation /mois | Notes |
| --- | --- | --- |
| Hébergement Vercel + Supabase | 45 à 80 € | Selon trafic |
| Cloudinary | 0 à 90 € | Gratuit jusqu'à seuil |
| IA (OpenAI + Claude) | 100 à 350 € | Forte amplitude selon volume chat |
| Make / n8n | 20 à 60 € | Selon nb de workflows |
| Brevo / Postmark + Twilio SMS | 60 à 150 € | Selon volume mails/SMS |
| Stripe | % sur transactions | 1,4 % + 0,25 € par transaction CB européenne |
| Google Workspace | Existant | À confirmer |
| Total approximatif | 300 à 750 € / mois | Hors budget pub |

## 6.2 Budget pub indicatif (acquisition)

- Démarrage Google Ads recommandé : 800 à 1500 € / mois / agence.

- Meta Ads (test Instagram) : 300 à 600 € / mois pour commencer.

- Google Business Profile : 0 € (organique, à animer).

## 6.3 Investissement par phase (ordre de grandeur)

Selon le mode de mise en œuvre :

- Freelance senior + Florian impliqué : –30 à –40 % vs agence.

- Agence digitale : voir tableau Phase 4 ci-dessus.

- Équipe interne (1 dev senior recruté) : amortissement à 12 mois.

Recommandation Démarrer en mode hybride : prestataire freelance senior (rapide, agile, expérimenté Next.js + Supabase + IA) pour Phases 1 à 4. Recrutement interne envisageable à partir de la Phase 5 si volume justifie un poste dédié.

# 7. Priorisation business

Toutes les phases ont de la valeur, mais elles n'ont pas le même retour sur investissement à court terme. Le tableau ci-dessous classe les chantiers par ratio impact business / coût.

| Chantier | Impact CA | Coût | ROI court terme | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quick wins SEO + réseaux + urgence (P1) | Élevé | Faible | Très fort | 1 |
| Tracking + GA4 + Search Console (P2) | Indirect | Faible | Critique | 1 |
| Chat IA + qualification (P4) | Élevé | Moyen | Fort | 2 |
| Multi-agences + dispatch (P3) | Moyen | Faible | Fort | 2 |
| Espace client + Stripe (P5) | Moyen | Élevé | Moyen | 3 |
| Hub réseaux + Google Ads IA (P7) | Élevé | Moyen | Fort | 2 |
| Espace pro + sinistres (P6) | Très élevé B2B | Élevé | Long terme | 3 |
| CRM + dashboard direction (P8) | Indirect | Élevé | Moyen | 3 |
| App mobile (P9) | Confort | Très élevé | Long terme | 4 |

## 7.1 Séquencement recommandé sur 12 mois

- Mois 1 : Phase 1 (quick wins) + démarrage tracking GA4 / GTM.

- Mois 2 à 3 : Phase 2 (Next.js + Supabase) + Phase 3 (multi-agences en parallèle).

- Mois 4 à 5 : Phase 4 (chat IA + qualification).

- Mois 5 à 7 : Phase 7 (réseaux sociaux + Google Ads IA) en parallèle de la fin Phase 4.

- Mois 7 à 9 : Phase 5 (espace client + Stripe).

- Mois 9 à 11 : Phase 6 (espace pro + sinistres).

- Mois 11 à 12 : Phase 8 (CRM + dashboard direction) — démarrage.

- Année 2 : finalisation Phase 8 + Phase 9 (app mobile) si pertinent.

# 8. Risques et points d'attention

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Pas de mise à jour contenu (photos, équipes, fournisseurs) | Élevée | Élevé | Backoffice ultra simple, formation, ritualiser |
| IA mal qualifiée → client mécontent | Moyenne | Élevé | Garde-fous, escalade automatique humaine, suivi qualité |
| Surinvestissement avant ROI prouvé | Moyenne | Élevé | Phasage strict, mesurer après chaque phase |
| Coûts API IA qui dérivent | Moyenne | Moyen | Quotas, monitoring, fallback Claude moins cher |
| Recrutement difficile (dev senior Next.js) | Élevée | Élevé | Démarrer freelance, recruter quand volume justifie |
| RGPD / vérifications Meta/TikTok lentes | Moyenne | Moyen | Lancer les démarches dès Phase 1 |
| Concurrence locale qui bouge | Moyenne | Moyen | Vitesse d'exécution + SEO local agressif dès P1 |
| Multi-agences → conflits zones / commissions | Moyenne | Moyen | Règles claires en amont, exceptions gérables en backoffice |

# 9. Prochaines étapes immédiates

## 9.1 Côté Florian (cette semaine)

- Confirmer ou créer les comptes Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube.

- Communiquer les URLs de tous les réseaux sociaux.

- Communiquer adresse + téléphone + horaires Dunkerque.

- Vérifier accès admin Google Business Profile (Saint-Omer + Dunkerque).

- Lister les fournisseurs partenaires par métier (logos + liens) pour la section dédiée.

- Préparer 4 à 8 photos / courte vidéo des équipes et véhicules (utile pour hero immersif Phase 2).

- Définir un budget mensuel cible pour Google Ads (à activer en Phase 1 ou 2).

## 9.2 Côté projet (immédiat)

- Lancement Phase 1 dès réception des URLs : intégration réseaux sociaux + bouton urgence + bandeau labels + SEO local sur les 14 pages du site.

- Création du compte Google Search Console + Google Analytics 4.

- Démarrage des démarches Meta Business Manager + Google Business Dunkerque (3 à 10 jours de validation).

- Brief technique Phase 2 (architecture Next.js + Supabase) à valider avant lancement développement.

## 9.3 Décisions à prendre

- Choix prestataire : freelance senior, agence, équipe interne, ou hybride.

- Validation du séquencement de phases proposé (chapitre 7).

- Validation du budget mensuel récurrent cible (chapitre 6).

- Politique RGPD : choix d'un DPO (Délégué Protection des Données) ou désignation interne.

Une dernière chose Ce document est vivant. Il sera mis à jour après chaque phase pour intégrer les apprentissages, ajuster les priorités et affiner les estimations sur la base du réel mesuré.

— Fin du document —