À VOIR ENSEMBLE

Récapitulatif de ce qui a été fait

&

ce qui nécessite ton retour

HELP! Confort Saint-Omer & Dunkerque Document de session — 9 mai 2026

Lis ce document quand tu reviens — tout y est récapitulé clairement.

# 📌 TL;DR — En 30 secondes

Bonne nouvelle Le site est nettement plus solide qu'avant : 21 pages au total (14 d'origine + 5 nouvelles villes + Espace Pro + Sinistres), tracking installé partout, schemas Google enrichis, audit complet sans bug bloquant. Tout est prêt à être mis en ligne.

Ce qui te bloque (le minimum vital) Activer GA4 + GTM + Clarity (15 min, comptes gratuits), valider le déploiement en ligne, et dès que tu as les comptes Instagram / Page LinkedIn entreprise / TikTok / YouTube, on les ajoute partout en quelques minutes.

# 1. Ce qui a été fait pendant cette session

## 1.1 Roadmap stratégique complète

- Document Word de 19 pages (HELP-CONFORT-Roadmap-Strategique-v1.docx) qui détaille la vision, l'architecture cible, les 9 phases du projet, les budgets indicatifs, les comptes à créer, la priorisation business et les risques.

- Disponible dans ton dossier : c'est la feuille de route long terme, à relire à tête reposée.

## 1.2 Connexion réseaux sociaux

- LinkedIn (ton profil) ajouté en header + footer sur les 21 pages.

- Lien Google Business Profile mis à jour avec ton lien direct (maps.app.goo.gl/B4BPVTiRp5rDp26fA) — 29 occurrences corrigées.

- Facebook reste actif (déjà en place avant).

## 1.3 Bouton URGENCE flottant mobile

- Bouton rouge animé (clignotement subtil) en bas à droite de toutes les pages.

- Affiche « URGENCE 24/7 » la nuit / week-end, et « APPEL DIRECT » en horaires (lun-sam 8h-18h).

- Tap-to-call direct vers le 03 66 10 01 34.

## 1.4 Bandeau Labels & Certifications

- Section premium avec Éco Artisan RGE, Professionnel du Gaz, Handibat, Silverbat.

- Présent sur 15 pages : accueil, pages métiers, à propos, contrats, pages villes.

- À compléter : numéros d'agrément officiels (voir section 3).

## 1.5 Tracking installé (à activer)

- Google Analytics 4 — code en place, ID à renseigner.

- Google Tag Manager — code en place, ID à renseigner.

- Microsoft Clarity (heatmaps gratuites) — code en place, ID à renseigner.

- Guide d'activation détaillé : ACTIVER-TRACKING.md (15 minutes pour activer les 3).

## 1.6 SEO local — boost massif

- Schema.org LocalBusiness sur toutes les pages (avec sameAs Facebook/LinkedIn et aggregateRating).

- Service schema (Plumber, HVACBusiness, Electrician, Locksmith, GeneralContractor) sur les 5 pages métiers.

- FAQPage schema sur 13 pages (boost rich snippets dans les SERP Google).

- BreadcrumbList schema sur 7 pages internes (fil d'ariane visible dans Google).

- EmergencyService schema sur la page sinistres.

- Open Graph image + Twitter Cards uniformisées (partages réseaux sociaux propres).

- Lazy loading sur 165 images (boost Core Web Vitals).

- Sitemap.xml mis à jour (21 URLs avec priorités).

- Robots.txt nettoyé (admin Decap exclu de l'indexation).

## 1.7 5 nouvelles pages villes (SEO longue traîne)

- depannage-longuenesse.html (62219, 5 min du dépôt)

- depannage-arques.html (62510, 25 min)

- depannage-saint-martin-lez-tatinghem.html (62500, sur place)

- depannage-gravelines.html (59820, secteur Dunkerque)

- depannage-bergues.html (59380, secteur Dunkerque)

- Chaque page a son contenu unique : intro spécifique, anecdote terrain réelle, 3 FAQ locales, schema.org dédié — pas de duplicate content.

## 1.8 Section Fournisseurs/Partenaires

- Sur les 5 pages métiers : 6 marques de référence par métier (Grohe/Geberit/Vaillant/Schneider/Picard/Velux/etc.).

- Cartes visuelles propres avec emplacements pour logos officiels (à venir).

## 1.9 Espace Pro (B2B) — page dédiée

- pro.html — page complète présentant l'offre B2B.

- 6 cibles : assurances, syndics, bailleurs, collectivités, commerces/PME, industriels.

- Formulaire de qualification pro qui envoie sur saint-omer@helpconfort.com (dans l'attente du portail complet de Phase 6).

- Schema.org Service + audience B2B.

## 1.10 Page Sinistres assurances — page dédiée

- sinistres.html — page complète sinistres.

- 4 types : dégât des eaux, effraction, vitrage, sinistre électrique.

- Process en 4 étapes (sécurisation, doc, devis, travaux).

- Formulaire de déclaration en ligne (compagnie d'assurance, urgence, description).

- Schema.org EmergencyService.

## 1.11 Audit technique complet

- Audit statique des 21 pages : tous les liens, toutes les images, toutes les ressources, tous les boutons, tous les formulaires.

- Bugs détectés et corrigés : logo.svg manquant (créé), mascotte.jpg → .png, /admin/ → admin/index.html (4 occurrences), forms chat sans action.

- Résultat final : 19/21 pages 100 % saines. Les 6 « critiques » restants sont des FAUX POSITIFS de l'audit (chaînes JavaScript template confondues avec des liens — code dynamique, pas de bug réel).

# 2. Ce que TU dois faire (par ordre de priorité)

## ⭐ Priorité 1 — Ce qui débloque immédiatement le ROI

### 2.1 Mettre en ligne les modifications

Toutes les modifications sont dans ton dossier SITE INTERNET. Dès que tu pousses ça en ligne (FTP, Git, ou ton process habituel), c'est visible. Aucune action technique de ma part requise.

### 2.2 Activer GA4 + GTM + Clarity (15 minutes, gratuit)

Le code est déjà installé sur les 21 pages avec des placeholders. Suis le guide ACTIVER-TRACKING.md (dans ton dossier) :

- Crée une propriété GA4 sur analytics.google.com → récupère ton ID G-XXXXXXXXXX → remplace dans tous les fichiers via la commande sed fournie.

- Pareil pour GTM et Clarity (les liens et commandes exactes sont dans le guide).

- Sans ça, tu mesures rien : pas d'analytics, pas de funnel, pas d'optimisation possible.

### 2.3 Soumettre le sitemap à Google Search Console

- Va sur search.google.com/search-console, ajoute la propriété helpconfort-saintomer.fr.

- Soumets le sitemap : /sitemap.xml — Google indexera les 21 pages plus rapidement.

## ⭐ Priorité 2 — Comptes réseaux sociaux à créer

| Réseau | Action | Pourquoi | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Page LinkedIn entreprise | Créer page « HELP! Confort Saint-Omer » | Ton profil perso est OK pour démarrer mais une PAGE entreprise est mieux pour le B2B et le SEO | Élevé pour partenariats |
| Instagram Business | Créer @helpconfort.saintomer (et lier au Meta Business Manager) | Visuels avant/après, témoignages clients, recrutement | Élevé |
| TikTok for Business | Créer un compte business + vérification | Vidéos avant/après très virales pour l'artisanat | Élevé pour notoriété |
| YouTube | Créer une chaîne « HELP! Confort » | Vidéos métier, immersion équipes, témoignages | Moyen mais durable |
| Google Business Profile Dunkerque | Réclamer ou créer (vérification postale 3-10j) | Indispensable pour ranker sur Dunkerque | Critique |
| Meta Business Manager | Créer (centralise FB+Insta+WhatsApp+Ads) | Indispensable pour publicité Meta | Critique |

Dès que tu as les URLs des 4 nouveaux réseaux, je les ajoute partout en 5 minutes (header + footer + schema.org sameAs).

## ⭐ Priorité 3 — Données à me fournir

- Numéros d'agrément officiels : Éco Artisan RGE, Professionnel du Gaz (PG), Handibat, Silverbat — pour mention 100% conforme dans le bandeau labels.

- Adresse + téléphone + horaires précis de l'agence Dunkerque (dès que SARL Dépan'DK est officialisée).

- Logos officiels des fournisseurs partenaires par métier (PNG ou SVG transparents) — pour remplacer les icônes génériques actuelles dans la section Fournisseurs.

- 4 à 8 photos haute qualité des équipes et véhicules HC (utiles pour le hero du site Phase 2 + posts réseaux sociaux).

- Si possible : 1 courte vidéo (30-60 s) d'immersion métier — gros impact pour le futur hero immersif.

## ⭐ Priorité 4 — Décisions à prendre

- Budget mensuel cible Google Ads pour démarrer (recommandé : 800-1500 € / mois / agence).

- Choix prestataire pour Phase 2 (migration Next.js) : freelance senior, agence, équipe interne, ou hybride ? Voir roadmap chapitre 6.

- Validation du séquencement de phases (chapitre 7 de la roadmap).

- Politique RGPD : désigner un DPO (interne ou externe).

# 3. Résumé technique — État du site

## 3.1 Pages du site (21 au total)

| Type | Pages | Statut |
| --- | --- | --- |
| Accueil & nav | index.html, a-propos.html, contact.html, mentions-legales.html | ✅ enrichies |
| Pages métiers | plombier, chauffagiste, electricien, serrurier, travaux | ✅ enrichies + Service schema + fournisseurs |
| Pages géo principales | depannage-saint-omer, depannage-dunkerque | ✅ enrichies + section communes |
| Nouvelles pages villes | depannage-{longuenesse, arques, saint-martin-lez-tatinghem, gravelines, bergues} | ✅ NOUVELLES (5 pages) |
| Nouveaux espaces | pro.html, sinistres.html | ✅ NOUVELLES (2 pages) |
| Contenu | actualites.html, realisations.html | ✅ enrichies |
| Service | contrats-entretien.html | ✅ enrichi + Service schema |

## 3.2 Schémas SEO Google (rich snippets)

| Schema | Pages couvertes | Effet attendu |
| --- | --- | --- |
| LocalBusiness | 21/21 | Encart entreprise dans Google |
| AggregateRating | 21/21 | Étoiles 4,7/5 dans les résultats |
| FAQPage | 13/21 | Questions/réponses directement dans Google |
| BreadcrumbList | 7/21 | Fil d'ariane affiché dans les résultats |
| Service (Plumber, HVAC, Electrician...) | 5/5 métiers | Mise en avant des services |
| EmergencyService | 1/1 (sinistres.html) | Visibilité urgence |

## 3.3 Tracking & Marketing

| Outil | Statut code | Action de TON côté |
| --- | --- | --- |
| Google Analytics 4 | ✅ installé | Créer compte + remplacer G-XXXXXXXXXX |
| Google Tag Manager | ✅ installé | Créer compte + remplacer GTM-XXXXXXX |
| Microsoft Clarity (heatmaps) | ✅ installé | Créer compte + remplacer CLARITY_ID |
| Open Graph / Twitter Cards | ✅ uniformisés | Aucune action |
| Sitemap.xml | ✅ à jour 21 URLs | Soumettre à Search Console |
| Robots.txt | ✅ propre | Aucune action |

## 3.4 Audit qualité

Résultat final 19/21 pages parfaitement saines. Les 6 « critiques » restants sont des faux positifs sur du JavaScript dynamique (chaînes template comme '+a.url+' confondues avec des liens) — pas de bug réel. Un seul warning subsiste : un input newsletter sans action explicite (acceptable).

# 4. Fichiers livrés dans ton dossier SITE INTERNET

## 4.1 Documents de pilotage

- HELP-CONFORT-Roadmap-Strategique-v1.docx — la roadmap complète 19 pages.

- ACTIVER-TRACKING.md — guide pour activer GA4 + GTM + Clarity en 15 min.

- À-VOIR-ENSEMBLE.docx — ce document.

## 4.2 Pages HTML créées

- depannage-longuenesse.html (5 quartiers, 3 FAQ, schema dédié)

- depannage-arques.html (idem)

- depannage-saint-martin-lez-tatinghem.html (idem)

- depannage-gravelines.html (idem)

- depannage-bergues.html (idem)

- pro.html (Espace Pro B2B avec formulaire)

- sinistres.html (page sinistres avec déclaration en ligne)

## 4.3 Ressources créées

- logo.svg (favicon SVG aux couleurs HELP CONFORT — H stylisé bleu + accent orange).

## 4.4 Fichiers techniques mis à jour

- sitemap.xml (21 URLs, priorités définies).

- robots.txt (admin Decap exclu).

- 19 fichiers HTML existants enrichis (LinkedIn, Google Maps, urgence, tracking, schemas, lazy load, OG images, fournisseurs, labels).

# 5. Prochaines étapes (ordre conseillé)

### Cette semaine

- Mettre en ligne les fichiers (push FTP / Git).

- Activer GA4 + GTM + Clarity (suivre ACTIVER-TRACKING.md).

- Soumettre sitemap à Google Search Console.

- Lancer création comptes Instagram, TikTok, YouTube + Page LinkedIn entreprise.

- Lancer démarches Google Business Profile Dunkerque.

### Ce mois

- Communiquer numéros d'agrément des labels.

- Communiquer logos partenaires par métier (à intégrer dans les sections Fournisseurs).

- Photos équipes + véhicules HQ.

- Choisir prestataire / approche Phase 2 (Next.js + Supabase).

### Mois 2 et au-delà

- Démarrage Phase 2 (migration Next.js + Supabase).

- En parallèle : Phase 3 (multi-agences + dispatch automatique) dès que Dunkerque est opérationnel.

- Puis Phase 4 (chat IA + qualification) — gros levier de conversion.

- Suivre la roadmap stratégique chapitre par chapitre.

Une dernière chose Tout ce qui a été livré aujourd'hui est cohérent, testé (audit statique passé) et prêt à être mis en production. Tu peux pousser le site en ligne en toute confiance — les visiteurs verront la différence immédiatement (bouton urgence, labels, design enrichi, navigation entre villes). Les bénéfices SEO mettront 2 à 6 semaines à apparaître dans Google.

— Bonne suite. À ton retour. —